|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, he podido cumplir todas las actividades planificadas en la Gantt. El trabajo coordinado en Trello, los daily meetings y la arquitectura modular de la solución me han facilitado el progreso del trabajo junto a mis compañeros de equipo. Por otro lado, el factor que ha generado bloqueos ha sido, en ocasiones, la poca claridad de lo que realmente requiere el cliente. Esto último lo hemos ido abordando mediante reuniones con el cliente y la exposición de avances, aunque sigue siendo un punto en el que debemos mejorar.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las dificultades las he enfrentado gestionando soluciones junto al equipo. Cuando tenemos dificultades lo conversamos entre todos y buscamos soluciones. Por ejemplo, si hay falta de claridad en los requerimientos del cliente, hemos comenzado a validar junto a él en más detalle los criterios de aceptación antes de implementar, y planeamos reforzarlo con más mockups. Por la forma en que está estructurada nuestra documentación, los impedimentos, su estado y planes de acción quedan documentados, lo que facilita aplicar las soluciones y luego consultar las decisiones que hemos ido tomando. Este sistema nos ha dado buenos resultados, así que seguiremos haciendo lo mismo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo como positivo. Destaco particularmente mi trabajo en diseñar la arquitectura base del sistema y el modelo de datos, ya que estas decisiones son el pilar estructural de la solución. Gracias a esa base, hasta el momento no hemos tenido problemas para trabajar en paralelo e ir implementando cada vez más funcionalidades en el sistema. Como aspectos de mejora, me hace falta delegar más tareas, ya que hay veces que me sobrecargo y, si bien logro terminarlas en los plazos requeridos, el resto del equipo queda menos involucrado en esas decisiones técnicas, aunque cada uno avance en sus propias tareas. Para mejorar, planeo delegar parte de la documentación y compartir más las decisiones de arquitectura con el equipo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mis inquietudes son más de forma que de fondo. A mi docente me gustaría preguntarle cuánto tiempo tenemos en la presentación final ante la comisión y cuál es el formato exacto de la presentación, ya que para la presentación de avance se pidió mucho contenido, pero los tiempos para presentarlo todo fueron muy acotados. A mis pares me gustaría preguntarles cómo prefieren que les delegue tareas y si tienen alguna brecha técnica, para distribuir mejor la carga de trabajo.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí. Parte de las actividades relacionadas con la documentación, que hoy concentro yo, deberían redistribuirse entre los demás integrantes para equilibrar la carga de trabajo. Además, incorporaremos como actividad nueva la validación de mockups con el cliente antes de implementar cada funcionalidad, para reducir los retrabajos por diferencias entre lo que diseñamos y lo que el cliente espera.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo de forma positiva. Como aspectos positivos destacamos: todos los integrantes han avanzado según la planificación y en concordancia con sus intereses y habilidades; todos los integrantes han aprendido del resto a lo largo del desarrollo del proyecto; ninguno de los integrantes se ha quedado “atrás” en el desarrollo del proyecto. Como aspectos que podríamos mejorar: en varias ocasiones tomamos decisiones de diseño propias “imaginándonos” lo que el cliente necesitaba, y aunque hemos acertado en varias ocasiones, en otras nos hemos topado con que nuestro diseño no era lo que el cliente quería. En ese sentido, debemos mejorar la comunicación con el cliente validando mockups antes de implementar.