# Autoevaluación Definición Proyecto APT

Capstone (PTY4614)

Profesor: Mauricio Figueroa

Alumno: Kevin Soto

Viña del Mar

05 de septiembre de 2026

Resumen

Este proyecto busca crear una plataforma web la cual permita a Masterbase poder organizar y gestionar sus documentos de manera clara. La idea es reunir toda la información en un solo lugar para su registro, revisión, aprobación y seguimiento de cada documento, evitando que la información quede repartida en distintos canales.

La solución tendrá usuarios con distintos permisos, historial de cambios, flujos configurables, reportes y apoyo de inteligencia artificial para revisar la información. Trabajaremos bajo la metodología de Scrum  durante 19 semanas y avanzaremos por etapas, comenzando por el flujo principal y dejando las funciones más complejas para después. En esta fase todavía estamos definiendo la propuesta, por lo que el funcionamiento y los beneficios se comprobarán durante el desarrollo del proyecto.

Abstract

This project aims to build a web platform that enables Masterbase to organize and manage its documents clearly and efficiently. The goal is to centralize all information in a single location for document logging, review, approval, and tracking, preventing data from being scattered across different channels.

The solution will feature role based permissions, an audit trail of changes, configurable workflows, reporting, and AI powered assistance for reviewing information. We will work under the Scrum framework over a 19 week period, progressing in stages by prioritizing the core workflow first and tackling more complex features later. As we are currently refining the proposal during this phase, specific functionality and benefits will be validated throughout project development.

- Descripción y relevancia del proyecto

El proyecto APT consiste en desarrollar una plataforma web para centralizar los documentos de Masterbase y ordenar su proceso de revisión. Actualmente toda su información queda repartida en distintos canales, algunas tareas se realizan de manera manual y no siempre es fácil saber en qué estado está cada documento. Esto les puede provocar demoras, confusiones o pérdida de información.

Con la plataforma podrán registrar un documento, enviarlo a revisión, aprobar, observar o rechazarlo, hacer seguimiento y consultar su historial. También se consideran usuarios con diferentes permisos, flujos configurables, archivos adjuntos, reportes y apoyo de ia para revisar o completar información. La decisión final siempre quedará en manos de la persona responsable. Para que el proyecto sea alcanzable, primero nos enfocaremos en construir y demostrar el flujo principal antes de agregar configuraciones más avanzadas.

El proyecto es relevante para el área de informática ya que nos permite tomar una necesidad real y convertirla en requisitos, una base de datos, una aplicación y pruebas. El principal beneficio es que Masterbase pueda tener un mayor control y visibilidad sobre sus propios documentos. Para comprobarlo, revisaremos que cada cambio registre quien lo realizó, cuando ocurrió y que solo las personas autorizadas puedan acceder a esta información.

- Relación con las competencias del perfil de egreso

Este proyecto se relaciona con mi carrera porque me permite aplicar diferentes competencias de Ingeniería en Informática. Tendré que diseñar y realizar pruebas para comprobar que el sistema funcione correctamente, además de registrar y corregir posibles errores.

También aplicaré la gestión de proyectos mediante el uso de backlog, sprints y seguimiento de tareas. Diseñará un modelo de datos para usuarios, documentos, permisos e historial, y desarrollará una solución de software integrando las pantallas, la base de datos, la autenticación y las notificaciones.

- Relación con mis intereses profesionales

Me gusta el desarrollo web y me interesa crear soluciones las cuales sirvan a resolver alguna problemática real. Por eso este proyecto me llamó bastante la atención. Ya que no solo se trata de programar, sino de entender lo que necesita el cliente y transformarlo en una plataforma que pueda ser usada en el uso diario de su trabajo. A su vez me interesa seguir aprendiendo sobre nuevas tecnologías, la integración de estas a sistemas complejos y el uso de una inteligencia artificial a estas plataformas.

- Factibilidad dentro de la asignatura

Creo que el proyecto se puede realizar dentro de las asignaturas si mantenemos controlado el alcance y respetamos las prioridades del cronograma de 19 semanas. Al ser tres integrantes podemos dividirnos y organizarnos el trabajo por etapas. Primero definiremos los requisitos y la estructura de la plataforma para posteriormente construir el flujo principal para finalmente agregar los permisos, plantillas e IA. De este modo podremos detectar los problemas antes de llegar a las funciones más complejas de este sistema.

La propuesta considera un stack tecnológico adecuado para desarrollar la plataforma, gestionar los datos, controlar los accesos, almacenar documentos e integrar servicios externos como Masterbase y Gemini. Si alguna integración se demora o no está disponible, podremos utilizar una simulación para probar el funcionamiento interno y dejar registrada la validación pendiente. En caso de atrasos, priorizaremos las funciones principales, como registrar documentos, controlar permisos, revisar, aprobar o rechazar y consultar el historial, dejando las funciones adicionales para cuando el tiempo y el avance del equipo lo permitan.

- Objetivos

  - Objetivo General

Desarrollar, durante las 19 semanas del periodo académico, un MVP de gestión documental el cual permite registrar, revisar, aprobar y hacer seguimiento de documentos, incorporando permisos, notificaciones y apoyo de IA en conjunto con la revisión de alguien del personal autorizado.

  - Objetivos específicos

- Definir y priorizar los requisitos, criterios de aceptación y arquitectura durante las semanas 1 a 4.

- Implementar un flujo base con registro, consulta, decisión, historial y notificaciones, y demostrarlo al finalizar la semana 7.

- Incorporar flujos configurables y permisos por rol, verificando accesos permitidos y denegados al finalizar la semana 11.

- Integrar plantillas y apoyo de IA, con pruebas del flujo completo y corrección de errores críticos hasta la semana 16.

- Consolidar evidencias, documentación y demostración del producto para su entrega y defensa entre las semanas 17 y 19.

- Propuesta metodológica

Para organizarnos trabajaremos con Scrum. Karin Pohl será la Product Owner, Nicolás Vidal Toledo será el Scrum Master y Eduardo Kusar, Nicolás Vidal y Kevin Soto formaremos el equipo de desarrollo.

En cada sprint revisaremos las necesidades más importantes, seleccionaremos historias de usuario y las dividiremos en tareas. Durante el trabajo iremos actualizando el backlog, registrando los problemas y manteniendo una comunicación frecuente. Al terminar cada ciclo mostraremos lo avanzado y conversaremos sobre qué podemos mejorar en el siguiente sprint.

Consideraremos terminada una historia cuando el código esté integrado, haya sido revisado, las pruebas principales funcionen y la documentación esté actualizada. También registramos los errores, decisiones y cambios de alcance para entender cómo fue avanzando el proyecto.

- Plan de trabajo

Mantendremos la distribución general del cronograma del proyecto. Las semanas corresponden al periodo académico y se ajustarán si el avance del proyecto lo necesita.

| Etapa y duración | Actividades y recursos principales | Entregable esperado |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 Semanas 1–4 4 semanas | Definir las necesidades, ordenar el backlog, diseñar la arquitectura y el modelo de datos, y preparar el entorno de trabajo. Recursos: equipo, Product Owner y herramientas de diseño | Proyecto definido y entorno preparado; planificación lista en S4. |
| Sprint 1 Semanas 5–7 3 semanas | Construir el gestor documental y el flujo principal, incluyendo acceso, pantallas y notificaciones. Probar el recorrido completo. Recursos: React, Spring Boot y servicios de datos. | Primera versión funcional y pruebas del flujo principal en S7. |
| Sprint 2 Semanas 8–11 4 semanas | Agregar flujos por área, roles y permisos, junto con la administración de usuarios. Probar accesos permitidos y bloqueados. Recursos: modelo de permisos y cuentas de prueba. | Flujos configurables y permisos probados en S11. |
| Sprint 3 Semanas 12–16 5 semanas | Integrar plantillas e IA, probar la revisión y el completado de información, corregir errores y revisar el avance con el docente. Recursos: Gemini y documentos de prueba. | Sistema integrado con IA y pruebas registradas en S16. |
| Cierre Semanas 17–19 3 semanas | Preparar la documentación, la entrega, la demostración y la defensa. Recursos: repositorio, evidencias, equipo y retroalimentación. | Producto mínimo viable, demostración y defensa. |

Facilitadores y obstáculos

Nos ayudará contar con los roles definidos, una arquitectura inicial, un desarrollo por etapas y revisiones frecuentes con la Product Owner. Además, el repositorio compartido y las demostraciones periódicas nos permitirán ver a tiempo si lo que estamos construyendo realmente responde a lo solicitado.

| Obstáculo previsto | Respuesta propuesta |
| --- | --- |
| Cambios de requisitos o exceso de alcance | Registrar el cambio, revisar su impacto y ordenar nuevamente el backlog con la Product Owner. |
| Dificultad de integración o aprendizaje | Probar las partes más difíciles desde el inicio, dividir las tareas y dejar tiempo para integrar y corregir. |
| Falta de credenciales, cuotas o conectividad | Revisar los accesos al comienzo y usar simulaciones mientras sea necesario, dejando claro qué falta validar. |
| Resultados incorrectos de IA o datos sensibles | Revisar los accesos al comienzo y usar simulaciones mientras sea necesario, dejando claro qué falta validar. |
| Retrasos y coordinación del equipo | Actualizar las tareas, avisar los problemas, repartir nuevamente el trabajo y priorizar las funciones esenciales. |

- Propuesta de evidencias

Estas evidencias nos servirán para demostrar el avance y comprobar si estamos cumpliendo los objetivos. Por ahora son evidencias que esperamos reunir durante el desarrollo, no actividades que ya estén terminadas.

| Evidencia | Qué demuestra y por qué se selecciona |
| --- | --- |
| Descripción APT y product backlog | Muestran cómo el problema se transforma en requisitos y criterios de aceptación. |
| Arquitectura, modelo de datos y mockups | Permiten revisar la estructura, los datos y las pantallas antes de programar. |
| Sprint backlog y burndown chart | Permiten comparar lo planificado con el avance y ajustar el trabajo si es necesario. |
| Registro de impedimentos y retrospectivas | Dejan registro de los problemas, decisiones y mejoras del equipo. |
| Repositorio GitHub e incrementos | Muestran las versiones, los aportes del equipo y cómo va creciendo la solución. |
| Plan de pruebas ejecutado y defectos | Permiten comparar el resultado esperado con el obtenido y comprobar las correcciones y los permisos. |
| Producto mínimo viable y demo | Muestran el recorrido completo: registrar un documento, revisarlo, resolverlo y consultar su historial. |

- Indicadores de calidad y autoevaluación

Seleccioné estos indicadores porque se relacionan directamente con nuestro proyecto. En esta etapa explicó cómo vamos a trabajar y más adelante tendremos que respaldarlos con pruebas, documentos y resultados concretos.

| Indicadores de la pauta | Comprobación propuesta |
| --- | --- |
| 1.1 Diseño de pruebas 1.2 Aplicación de pruebas 1.3 Mejoras del producto | Casos relacionados con requisitos, resultados registrados y nuevas pruebas después de corregir errores. |
| 2.1 Planificación 2.2 Control del proyecto | Backlog ordenado, cronograma, seguimiento de tareas y registro de cambios o riesgos. |
| 3.1 Diseño del modelo de datos 3.2 Implementación del modelo | Diagrama, reglas de integridad, scripts y pruebas que demuestren que los datos se guardan correctamente. |
| 4.1 Construcción 4.2 Integración 4.3 Implantación | Código versionado, pruebas de integración e instrucciones de despliegue comprobadas en el entorno de demostración. |

  - Criterios de aceptación propuestos

El sistema debe permitir crear, revisar y resolver un documento, dejando registrado quién realizó cada acción, cuándo la hizo y cuál fue el estado resultante. Las personas sin permiso no podrán ver ni modificar documentos restringidos. Las notificaciones deben coincidir con lo ocurrido y las sugerencias de IA deben revisarse antes de aceptarlas. Estos puntos se convertirán en casos de prueba.

También tendremos que acordar cómo mediremos el rendimiento, la disponibilidad y la facilidad de uso. Por ejemplo, definiremos cuántos documentos se probarán, qué tiempos de respuesta esperamos y qué tareas realizará una persona usuaria. Estos aspectos todavía deben definirse y no podremos afirmar que se cumplen hasta tener pruebas.

  - Fortalezas de la definición

Una de las fortalezas de la propuesta es que conecta un problema real con funciones concretas de la plataforma. También deja definidos los roles, las etapas, la arquitectura y las evidencias que usaremos para revisar el avance. Esto nos da una base clara para comenzar a desarrollar.

  - Aspectos por mejorar antes de la evaluación sumativa

Antes de la evaluación sumativa todavía debemos definir cómo mediremos los requisitos no funcionales, confirmar el acceso a los servicios externos y definir mejor la distribución de tareas. También será importante revisar el formato final del informe y pedir retroalimentación sobre el alcance. Como aún no tenemos el producto terminado, los resultados de las pruebas, la implementación y el despliegue quedarán pendientes para las siguientes etapas.

- Individual conclusions

I consider this project relevant because it responds to a real need: organizing documents and making their review process easier to follow. It also allows us to apply important skills from Information Technology, such as requirements analysis, database design, software development, testing, and project management.

At this stage, we have defined the problem, the main idea, and the work plan. I believe the project is feasible if we control the scope, organize our tasks properly, and focus first on the main workflow. My next priorities are to help define clear requirements, participate in testing, and support the integration of each part of the system.

- Individual reflection

This project gives me the opportunity to apply what I have learned in a more realistic situation. I am interested in seeing how a client’s needs can become actual features in a web platform. I also want to continue learning about new technologies, system integration, and artificial intelligence.

This experience has shown me that a project is not only about programming. Good communication, planning, testing, and teamwork are also important. For the next stages, I want to organize my tasks, communicate problems in time, and use AI responsibly by checking its suggestions before accepting them.