|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Si he podido cumplir con todas las actividades en los tiempos que establecimos, en la Fase 1 y el Sprint 1 se completó dentro de los plazos que establecimos en la carta Gantt ya que cerramos el Sprint 1 todas las historias de usuario validadas y dentro de las 90 horas planificadas, el Sprint Review quedó firmado por nuestra Product Owner (Karin Pohl, de Masterbase, y a fines de septiembre el sistema quedó desplegado en el VPS. Lo que nos ha facilitado el trabajo es trabajar con Scrum en Sprint de 90 horas, tener el stack definido desde un inicio, también usar herramientas como Trello y GitHub, y las reuniones con la clienta, que nos ayudaron a aclarar los requisitos. Lo que nos dificulto un poco fue el receso de Fiestas Patrias, que nos atrasó con algunas de las pruebas, y sobre todo la retroalimentación de la clienta en la planificación del Sprint 2, ya que se nos agrandó el alcance del proyecto.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las dificultades las hemos ido registrando en el log de impedimentos y abordando como equipo. El atraso por Fiestas Patrias lo resolvimos retomando las pruebas apenas volvimos y alcanzamos a cerrar el Sprint 1 completo. Para el aumento del alcance, ideamos un plan en el cual estimamos el tiempo de implementación de cada uno de los nuevos requerimientos para el sprint 2, dejando el acuerdo escrito en un acta para que el cambio quede respaldado. Con ese acuerdo actualizaremos el tablero de Trello y la carta Gantt.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Creo que mi trabajo ha sido bueno en lo técnico: dejé el sistema funcionando en el VPS, configuré Keycloak y desarrollé varias partes del Sprint 2, como la gestión de áreas y las alertas de plazos. Lo que puedo mejorar es repartir mejor mi tiempo para ir probando y documentando lo que desarrollo mientras avanzo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi mayor inquietud es el alcance ya que todavía no sé bien si la jefa va a pedir cosas nuevas para el Sprint 3, y eso podría afectar las horas que nos quedan. Mi consulta es de cómo podemos manejar de buena manera esos cambios.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Yo creo que no hace falta redistribuir, porque cada uno ya tiene su foco: Eduardo y yo en el desarrollo (yo además en el despliegue), Nicolás en las pruebas, y los tres participamos en la documentación. Para el Sprint 3 repartiremos las historias nuevas según la carga de cada uno.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Siento que trabajamos bien en equipo ya que nos comunicamos seguido y cerramos el Sprint 1 y 2 a tiempo y antes de lo planificado. Lo que podríamos mejorar es anticipar mejor los cambios de alcance de la clienta, para estimarlos y repartirlos antes de que afecten el sprint.