Autoevaluación Fase 1

Capstone (PTY4614)

| Profesor: | Mauricio Figueroa |
| --- | --- |
| Alumno: | Eduardo Kusar |

Viña del Mar, Chile

03 de septiembre, 2026

# Resumen Ejecutivo

## Resumen en Español

El proyecto corresponde al diseño e implementación de un Sistema de Gestión de Solicitudes y Documentación configurable e inteligente, desarrollado en colaboración con la empresa tecnológica internacional Masterbase. El problema central es la gestión manual de flujos documentales organizacionales, caracterizada por la dispersión entre múltiples canales no integrados, la ausencia de trazabilidad en tiempo real y la sobrecarga operativa en los procesos de aprobación. Esta deficiencia genera retrasos significativos, pérdida de antecedentes y una baja visibilidad sobre los estados de cada trámite.

Para solucionar esta problemática, se plantea una plataforma web modular sustentada en una arquitectura de microservicios o capas desacopladas, que incorpora un motor de flujos de aprobación parametrizables, control de acceso basado en roles (RBAC), generación dinámica de plantillas y un módulo de Inteligencia Artificial (IA) enfocado en la validación, extracción y autocompletado documental. El proyecto se ejecuta bajo el marco metodológico ágil Scrum en un ciclo de cuatro sprints operativos y un hito de cierre formal, garantizando incrementos de software funcionales y testeados bajo estándares de calidad de la industria del software.

## Resumen en Inglés

This Capstone project focuses on the design and implementation of an intelligent, configurable Request and Document Management System developed in direct collaboration with the multinational technology firm Masterbase. The core problem addressed is the manual handling of organizational requests, characterized by scattered documents across unintegrated communication channels, lack of real-time traceability, and significant operational bottlenecks during validation and approval phases. These challenges lead to operational delays, information loss, and poor organizational oversight.

To overcome these issues, the project proposes a modular web solution featuring customizable approval workflows, Role-Based Access Control (RBAC), dynamic document templating, and Artificial Intelligence (AI) integration for automated document analysis, data extraction, and pre-filling. The project is managed using the Scrum agile framework over four iterative sprints and a formal delivery phase, ensuring continuous integration, test-driven validation, and functional software increments that adhere to industry standards and the graduating software engineering competencies.

# Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en una plataforma de gestión documental y orquestación de solicitudes corporativas, orientada a optimizar el ciclo de vida completo de cualquier requerimiento formal dentro de una organización. El flujo esencial contempla tres grandes etapas automatizadas:

- Registro e Ingreso Estandarizado: Mediante plantillas dinámicas y configurables, los colaboradores ingresan solicitudes evitando campos inconsistentes y reduciendo errores humanos en el origen de los datos.

- Validación y Decisión Asistida por IA: El sistema encamina la solicitud a través de jerarquías de aprobación definidas por la empresa (flujos de trabajo parametrizables). En esta fase, un componente de Inteligencia Artificial examina la coherencia de los documentos adjuntos, apoya la extracción automática de datos clave y sugiere validaciones preliminares al usuario revisor.

- Notificación, Historial y Auditoría en Tiempo Real: El sistema emite alertas automáticas sobre cambios de estado a emisores y aprobadores, manteniendo un registro histórico inmutable de eventos para auditoría y reportería gerencial.

El sistema se estructura en cuatro épicas fundamentales:

Épica 1: Flujos de Aprobación - Definición, configuración y orquestación dinámica de estados y reglas de negocio jerárquicas.

Épica 2: Inventario de Documentos - Repositorio centralizado, seguro y consultable para el almacenamiento y descarga ágil de archivos.

Épica 3: Inteligencia Artificial - Servicios inteligentes para la lectura automática, verificación de completitud y autocompletado de solicitudes.

Épica 4: Plantillas Dinámicas - Diseñador y catálogo de formularios configurables según la tipología de cada trámite.

# Relevancia para el Campo Laboral

En la industria tecnológica actual, la automatización de procesos de negocio (BPA) y la gobernanza documental son requerimientos prioritarios para la modernización corporativa. Participar en un proyecto con un cliente multinacional como Masterbase representa un entrenamiento directo en escenarios de producción reales: exige implementar arquitecturas desacopladas, persistencia relacional optimizada, autenticación y autorización segura, integración de modelos de IA vía APIs RESTful y prácticas de integración y entrega continua (CI/CD).

# Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso

| Competencia del Perfil de Egreso | Indicadores de Calidad | Relevancia en el Proyecto |
| --- | --- | --- |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | 1.1 Diseña pruebas de validación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Diseño de plan pruebas - casos de prueba funcionales - pruebas de integración de APIs - pruebas de regresión Todo asociado a los criterios de aceptación de cada Historia de Usuario. |
|  | 1.2 Aplica Pruebas de validación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Ejecución de plan de pruebas para validar todo el sistema y asegurar calidad. |
|  | 1.3 Desarrolla mejoras al producto en base al resultado de las mismas. | Avance en incrementos mediante metodología ágil (scrum) y adaptación a requerimientos del cliente luego de cada Sprint. |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | 2.1 Planifica proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | - Construcción y priorización de funcionalidades del sistema en formato historia de usuario usando Product Backlog. - Estimación de esfuerzo y distribución en cronograma basado en Sprints. |
|  | 2.2 Controla proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Control del progreso mediante backlogs (producto y sprint) y daily meetings usando metodología Scrum. |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | 3.1 Diseña modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | Diseño del esquema conceptual y relacional normalizado (3FN) que soporta el catálogo de plantillas, estados del flujo documental, roles de usuarios, archivos binarios/metadatos y tablas transaccionales de auditoría. |
|  | 3.2 Implementa modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | Implementación del esquema en un RDBMS, asegurando así la integridad referencial (claves foráneas) y transacciones ACID para evitar inconsistencias de estado. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | 4.1 Construye una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | El sistema esta separado principalmente en frontend y backend, lo cual permite aislar funcionalidades y reglas de negocio en bloques separados. |
|  | 4.2 Integra los distintos componentes de una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | - Integración entre capa frontend y backend del mismo sistema - Integración entre backend y APIs externas (servicio de mail y servicio IA) |
|  | 4.3 Implanta una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Se utiliza como herramientas de estandarización: - Control de versiones y repositorio central del código fuente usando Github. - Contenedores para el despliegue estándar usando Docker. |

# Relación del proyecto con tus intereses profesionales

Este proyecto se conecta con mi plan de desarrollo profesional en los siguientes aspectos:

- Especialización en Backend y Diseño de Sistemas: La implementación de un motor de flujos parametrizables con roles dinámicos (RBAC) y modelos relacionales complejos pone en práctica el diseño de arquitecturas robustas y la implementación de servicios backend escalables.

- Integración de Tecnologías Emergentes (IA): El proyecto me permite implementar Inteligencia Artificial mediante APIs en un entorno empresarial real para la lectura, validación y autocompletado documental. Esto me acerca a la vanguardia de la tecnología y soluciones empresariales actuales.

- Fortalecimiento de Competencias de Gestión: En mi diario de reflexión inicial identifiqué la Gestión de Proyectos como un área que necesitaba madurar con experiencia práctica. Trabajar con un cliente real bajo Scrum, gestionar backlogs y coordinar entregables me permite cerrar esa brecha y consolidar un perfil profesional completo.

- Por qué el proyecto es factible a realizarse dentro de la asignatura

Consideramos que el proyecto es factible, y los argumentos son los siguientes:

- Factibilidad Técnica y de Infraestructura: El equipo cuenta con herramientas de desarrollo estandarizadas (Git, GitHub, contenedores de desarrollo) y acceso a tecnologías web y APIs de Inteligencia Artificial gratuitas. Toda la infraestructura se levantará en local en cada computador personal de cada integrante para el desarrollo y para la presentación del MVP final.

- Factibilidad de Competencias: Los integrantes del equipo de desarrollo poseen un dominio técnico sólido en desarrollo web, modelado de bases de datos relacionales, consumo de APIs y pruebas de software, lo que reduce la curva de aprendizaje inicial.

- Factibilidad Operativa y Temporal: La planificación estructurada Sprints permite entregar incrementos funcionales periódicos sin comprometer las fechas límite del semestre académico.

Las principales contingencias que podrían afectar al desarrollo de esta solución, junto con una posible respuesta, son:

- Ambigüedad o cambio en las reglas de negocio: Al trabajar con un cliente real (Masterbase), existe el riesgo de cambios de alcance. Para mitigarlo, deberíamos acordar con nuestro cliente que el Product Backlog inicial es el alcance del proyecto, y que cualquier cambio se debe evaluar y negociar en conjunto. Del mismo modo, una vez iniciado un Sprint su Sprint Backlog no puede cambiar hasta finalizar el Sprint o cancelarlo.

- Desfases en la integración entre Frontend y Backend: Usaremos contratos de interfaz y mocks para facilitar integraciones entre Frontend y Backend. La idea es poder trabajar en paralelo y no romper el sistema con cambios de especificación.

# Objetivos

Desarrollar una solución integral de software web para la gestión, trazabilidad y aprobación inteligente de solicitudes y documentos, configurable según las necesidades organizacionales de Masterbase, aplicando prácticas formales de ingeniería de software, arquitectura modular e integración de Inteligencia Artificial durante el periodo académico del proyecto Capstone.

Objetivos Específicos

- Levantar y sistematizar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de solicitudes mediante épicas e historias de usuario acordadas con Masterbase.

- Diseñar e implementar un modelo de datos estructurado y escalable que soporte usuarios, roles, catálogos de plantillas dinámicas, registros de solicitudes y logs de auditoría.

- Construir un motor configurable de flujos de aprobación apoyado en un sistema de autenticación y autorización basado en roles (RBAC) con notificaciones automáticas en tiempo real.

- Integrar un módulo de Inteligencia Artificial para asistir en la extracción, revisión y autocompletado de documentos dentro de los flujos de validación.

- Diseñar y ejecutar un plan de pruebas de validación funcional y de integración, asegurando la calidad del software antes del despliegue y defensa final del producto.

- Generar y documentar todo el proceso de gestión del proyecto en diferentes evidencias siguiendo metodología ágil. La metodología es Scrum.

# Propuesta metodológica

Se usará Scrum como marco de trabajo para el ciclo de vida del proyecto. La necesidad de recibir retroalimentación continua por parte del cliente corporativo justifica un enfoque iterativo e incremental, donde cada ciclo genera valor utilizable y evaluable.

Estructura de Roles del Equipo:

- Product Owner: Representane de MasterBase. Responsable de priorizar el valor de negocio del Product Backlog, validar historias de usuario, criterios de aceptación y retroalimentar los incrementos en cada Sprint Review.

- Scrum Master: Nicolás Vidal Toledo. Encargado de velar por el cumplimiento del marco ágil, moderar ceremonias y eliminar impedimentos operativos y técnicos.

- Equipo de Desarrollo: Eduardo Gaspar Kusar Quiroz, Nicolás Vidal Toledo y Kevin Soto. Equipo técnico multidisciplinario y autogestionado, responsable de la arquitectura, diseño de bases de datos, desarrollo backend/frontend, integración de IA y aseguramiento de calidad.

Ceremonias y Eventos Ágiles:

- Sprint Planning: Planificación de objetivos y selección de historias de usuario hacia el Sprint Backlog.

- Daily Scrum: Sincronizaciones cortas de seguimiento para detectar impedimentos y gestionar el trabajo del equipo.

- Sprint Review: Demostración formal del incremento de software funcional a la contraparte de Masterbase.

- Sprint Retrospective: Análisis interno del equipo para implementar mejoras en el proceso de trabajo del siguiente ciclo.

# Plan de trabajo para el proyecto APT

Siguiendo la metodología ágil, se planificará el proyecto en Sprint:

| Fase | Sprint | Duración estimada | Actividades |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Sprint 0: Requisitos, Arquitectura y Setup Base | 4 semanas | - Levantamiento formal de requerimientos con el cliente en reuniones - Diseño del Product Backlog - Diseño de la arquitectura del sistema - Configuración de entornos de desarrollo: repositorio GitHub y Docker |
| Fase 2 | Sprint 1: Flujo Base con Notificaciones | 3 semanas | - Implementación de vistas principales del flujo base y notificaciones, sin incluir configuraciones dinámicas, plantillas ni integraciones con IA. - Login y flujo de autenticación con JWT entre frontend y backend |
|  | Sprint 2: Flujos Configurables y Motor RBAC | 4 semanas | - Desarrollo del módulo de control de acceso basado en roles (RBAC) para al gestió documental de cada área. - Flujos de aprobación personalizables y panel de administración de usuarios y permisos - Primera versión del uso de planillas editables |
|  | Sprint 3: Plantillas Dinámicas e IA en Flujos | 5 semanas | - Integración motor de formularios/plantillas editables - conexión con APIs de IA para apoyo en los flujos: autocompletado de planillas, revisión de documentos. - Preparación del MVP entregable. |
|  | Cierre Formal | 3 semanas | - Corrección final de incidencias (bug fixing) - Documentación de entrega técnica y manuales de usuario - Preparación de la defensa del proyecto. - Término del proyecto. |

# Propuesta de evidencias

Para acreditar objetivamente el avance y consecución de los objetivos del proyecto APT, se recopilan las siguientes evidencias:

| Evidencia | Justificación |
| --- | --- |
| Product Backlog | Trazabilidad funcional y técnica de los requerimientos. En este artefacto se prioriza el alcance funcional junto con el cliente. |
| Sprint Backlogs | Definición de lo que se ejecuta en cada Sprint en formato backlog. Funciona como guía del alcance de la implementación y de los criterios de aceptación definidos para considerar que el incremento esta completo. |
| Registro de Sprint Retrospectives | Evidencia la autocrítica del equipo y la adopción de planes de acción concretos para optimizar la productividad y comunicación en cada ciclo. |
| Burndown Chart | Seguimiento de velocidad del equipo con respecto a todo el proyecto (definido en el producto backlog. Apoya la toma de acciones oportunas en caso de retrasos. |
| Log de Impedimentos | Gestión de todos los impedimentos encontrados a lo largo del proyecto, y la toma de acción correspondiente. Permite trazabilidad y mayor orden en la gestión. |
| Repositorio Central en GitHub | Acredita la construcción sistemática del software, reflejando el historial de commits, control de versiones, trabajo colaborativo por ramas y calidad de código. |
| Diagramas de Arquitectura de Software | Documenta la estructura de la solución a nivel técnico de implementación, lo cual guía al equipo en la implementación y tecnologías usadas. |
| Modelo Relacional de Base de Datos | Evidencia el diseño relacional formal, normalización, integridad referencial y capacidad de almacenamiento de todo el sistema. |
| Mockups y Prototipos de Interfaces | Da cuenta de la validación visual y funcional de los flujos de navegación acordados con los usuarios finales antes de su codificación definitiva. |
| Plan de Pruebas Ejecutado y Casos de Prueba | Acredita la verificación metódica de la solución frente a requerimientos funcionales, seguridad y criterios de aceptación, certificando la estabilidad del producto. |
| Producto Mínimo Viable (MVP) Funcional | Constituye la evidencia final del proyecto. Es el software operativo e integrado que resuelve de forma tangible la problemática de gestión documental del cliente. |

# Conclusiones en Inglés

## 11.1 Individual Conclusions (English)

Through this project, I have the valuable opportunity to consolidate my engineering skills by building a robust system that solves a tangible, real-world organizational need, while incorporating cutting-edge technology through the integration of Artificial Intelligence. Addressing the operational bottlenecks of Masterbase has demonstrated that software engineering extends far beyond isolated programming; it requires transforming complex client requirements into an architectural solution that delivers measurable business value.

Designing an enterprise-grade platform featuring configurable state-machine workflows, dynamic Role-Based Access Control (RBAC), and automated AI-driven document validation allows me to bridge the gap between academic theory and high-standard industry practices. The incorporation of AI capabilities not only modernizes traditional document approval processes by providing automated inspection and pre-filling, but it also reinforces the critical role of decoupled, scalable architectures. In conclusion, Phase 1 establishes a comprehensive technical baseline and a reliable agile cadence, validating that our engineering decisions directly fulfill real client necessities while upholding strict quality and performance standards.

## 11.2 Professional Reflection (English)

This Capstone project serves as a cornerstone for consolidating my professional capabilities and advancing toward my long-term career ambition of becoming a Cloud Architect and Solutions Specialist. Building a solution that resolves an actual operational problem has directly exercised my core technical strengths—specifically in backend system design, database modeling, and scalable API architecture.

Furthermore, implementing state-of-the-art technologies such as Artificial Intelligence within business workflows directly addresses the key areas for professional growth I identified in my reflection diary. It pushes me beyond isolated technical development and immerses me in enterprise-level collaboration under the Scrum framework, requiring continuous backlog prioritization, cross-functional communication, and formal engineering documentation. This experience allows me to demonstrate how advanced modern tools can be practically operationalized to solve real organizational problems, solidifying both my technical rigor and my strategic decision-making as a future software architect.