Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Eduardo Kusar |
| --- | --- |
| Rut | 19.406.104-8 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Viña del Mar |

| Nombre estudiante | Kevin Soto |
| --- | --- |
| Rut | 21.507.197-9 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Viña del Mar |

| Nombre estudiante | Nicolas Vidal |
| --- | --- |
| Rut | 21.150.062-K |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Viña del Mar |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Sistema de Gestión y Trazabilidad Inteligente de Solicitudes y Documentación |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Arquitectura de Sistemas y Modelamiento de Datos |
| Competencias | - Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. - Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. - Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto aborda la ineficiencia provocada por la gestión manual, desarticulada y dispersa de solicitudes y documentos dentro de la empresa tecnológica internacional Masterbase (con oficina central para Latinoamérica en Santiago de Chile y presencia global). En su estado actual, las tareas y aprobaciones se coordinan de forma manual y fragmentada a través de canales no integrados (correos, hojas de cálculo, mensajería), lo que genera pérdida de información, falta de trazabilidad en tiempo real y demoras operativas críticas. Resolver este problema aporta valor directo al estandarizar el ciclo de vida documental, reducir tiempos de ciclo mediante validaciones inteligentes asistidas por IA y otorgar visibilidad ejecutiva permanente sobre el estado de cada solicitud y flujos documentales internos. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Consiste en una plataforma web sustentada en una arquitectura de capas que optimiza el ciclo de vida de flujos de aprobación documental mediante tres etapas automatizadas: - Registro e Ingreso de solicitudes estandarizado mediante plantillas dinámicas y configurables para evitar inconsistencias - Validación y Decisión Asistida por IA, ruteando la solicitud según jerarquías parametrizables mientras un componente de IA examina documentos adjuntos, extrae datos clave y asiste en la revisión - Notificación, Historial y Auditoría en Tiempo Real con alertas automáticas y registro inmutable de eventos. La solución se estructura en cuatro épicas: Flujos de Aprobación, Inventario de Documentos, Inteligencia Artificial y Plantillas Dinámicas. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto exige la aplicación directa de las cuatro competencias troncales del perfil de egreso: - Pruebas de certificación mediante el diseño y ejecución de planes de prueba funcionales, de regresión y de integración de APIs. - Gestión de proyectos informáticos mediante la priorización del Product Backlog, estimación de esfuerzo en Sprints y control de progreso bajo Scrum con daily meetings. - Construcción de modelos de datos mediante el diseño conceptual/relacional normalizado (3FN) e implementación en un RDBMS con integridad referencial y transacciones ACID - Desarrollo de soluciones de software construyendo una arquitectura separada en frontend y backend, integrando APIs externas (correo e IA) y estandarizando el despliegue con Docker y control de versiones en GitHub. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto responde a los intereses específicos del equipo de desarrollo: - Eduardo Kusar: Especialización en desarrollo backend, arquitecturas escalables, diseño de modelos relacionales e integración de IA en entornos empresariales reales, fortaleciendo competencias de gestión práctica bajo Scrum. - Kevin Soto: Desarrollo web integral, especialización en testing, validación de endpoints, manejo de excepciones, seguridad de software y experiencia en levantamiento de requerimientos con clientes reales. - Nicolás Vidal: Digitalización y automatización de procesos, arquitectura de formularios dinámicos, diseño de interfaces web, integración con APIs y liderazgo ágil como Scrum Master. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | - Factibilidad Técnica y de Infraestructura: Uso de herramientas estandarizadas (Git, GitHub, contenedores Docker), tecnologías web y APIs de IA gratuitas, levantando toda la infraestructura localmente para desarrollo y validación del MVP. - Factibilidad de Competencias: Dominio técnico del equipo en desarrollo web, bases de datos relacionales, consumo de APIs, pruebas de software y metodologías ágiles. - Factibilidad Operativa y Temporal: Planificación estructurada en Sprints que permite generar incrementos periódicos dentro de los límites del semestre académico. - Mitigación de Contingencias: La ambigüedad o cambios de alcance se mitigan acordando que el Product Backlog inicial fija el alcance y aplicando la regla de no modificar el Sprint Backlog durante la iteración; los desfases de integración entre frontend y backend se mitigan implementando contratos de interfaz tempranos y datos simulados (mocks) para trabajar en paralelo. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una solución integral de software web para la gestión, trazabilidad y aprobación inteligente de solicitudes y documentos, configurable según las necesidades organizacionales de Masterbase, aplicando prácticas formales de ingeniería de software, arquitectura modular e integración de Inteligencia Artificial durante el periodo académico del proyecto Capstone. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Levantar y sistematizar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de solicitudes mediante épicas e historias de usuario acordadas con Masterbase. - Diseñar e implementar un modelo de datos estructurado y escalable que soporte usuarios, roles, catálogos de plantillas dinámicas, registros de solicitudes y logs de auditoría. - Construir un motor configurable de flujos de aprobación apoyado en un sistema de autenticación y autorización basado en roles (RBAC) con notificaciones automáticas en tiempo real. - Integrar un módulo de Inteligencia Artificial para asistir en la extracción, revisión y autocompletado de documentos dentro de los flujos de validación. - Diseñar y ejecutar un plan de pruebas de validación funcional y de integración, asegurando la calidad del software antes del despliegue y defensa final del producto. - Generar y documentar todo el proceso de gestión del proyecto en diferentes evidencias siguiendo metodología ágil Scrum. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se implementa el marco de trabajo ágil Scrum debido a la necesidad de recibir retroalimentación continua del cliente corporativo mediante entregas iterativas e incrementales. Se contemplan ceremonias de Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review con la contraparte de Masterbase y Sprint Retrospective para la mejora continua del equipo. Estructura de Roles y Responsabilidades: - Product Owner (Representante de Masterbase): Prioriza el valor de negocio en el Product Backlog, valida historias de usuario, criterios de aceptación y retroalimenta los incrementos funcionales. - Scrum Master (Nicolás Vidal Toledo): Encargado de velar por el cumplimiento del marco ágil, moderar ceremonias y eliminar impedimentos operativos y técnicos. Equipo de Desarrollo (Eduardo Gaspar Kusar Quiroz, Nicolás Vidal Toledo y Kevin Soto): Equipo multidisciplinario y autogestionado responsable de la arquitectura, diseño de bases de datos, desarrollo backend/frontend, integración de IA y aseguramiento de calidad.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Product Backlog | Registro estructurado de requerimientos en historias de usuario y épicas priorizadas. | Proporciona trazabilidad funcional y técnica, priorizando el alcance junto con el cliente corporativo. |
| Avance | Sprint Backlogs | Conjunto de tareas e historias comprometidas para su desarrollo en cada Sprint. | Guía el alcance de la implementación y establece los criterios de aceptación para completar cada incremento. |
| Avance | Repositorio Central en GitHub | Plataforma de alojamiento del código fuente bajo control de versiones y ramas. | Acredita la construcción sistemática del software, historial de commits, trabajo colaborativo y calidad de código. |
| Avance | Diagramas de Arquitectura de Software | Esquemas técnicos de componentes y separación en distintos servicios y módulos internos. | Documenta la estructura técnica de la solución, guiando al equipo en la integración y tecnologías usadas. |
| Avance | Modelo Relacional de Base de Datos | Esquema entidad-relación y tablas normalizadas (3FN) | Evidencia el diseño relacional formal, normalización, integridad referencial y capacidad de almacenamiento. |
| Avance | Mockups y Prototipos de Interfaces | Diseños de pantallas y vistas de usuario para el flujo de solicitudes. | Da cuenta de la validación visual y funcional de los flujos acordados con los usuarios antes de su codificación. |
| Avance | Log de Impedimentos | Registro de bloqueos detectados y acciones ejecutadas. | Permite la gestión ordenada de problemas. |
| Avance | Burndown Chart | Gráfico de seguimiento de velocidad del equipo. | Permite trazabilidad y control oportuno ante desviaciones en los plazos. |
| Avance | Registro de Sprint Retrospectives | Actas de evaluación de desempeño y acuerdos internos al cierre de cada ciclo. | Evidencia la autocrítica del equipo y la adopción de planes de acción para optimizar productividad y comunicación. |
| Final | Plan de Pruebas Ejecutado y Casos de Prueba | Matriz de pruebas de validación funcional, unitarias, de integración y regresión. | Acredita la verificación metódica frente a requerimientos, seguridad y criterios de aceptación. Certifica la calidad del sistema. |
| Final | Producto Mínimo Viable (MVP) Funcional | Software web integrado y operativo desplegado en contenedores Docker. | Constituye la evidencia final que resuelve de forma tangible la problemática de gestión documental del cliente. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestionar proyectos informáticos | Levantar requisitos con el cliente | Reuniones de levantamiento y recopilación de necesidades operacionales junto a la contraparte de Masterbase. | Plataformas de videollamada, actas de reunión | Semanas 1 a 4 | Nicolás Vidal / Todo el equipo | Facilitador: Disposición de la contraparte técnica de Masterbase. Obstaculizador: Ambigüedad en reglas de negocio iniciales. |
| Construir el modelo arquitectónico de una solución | Diseñar arquitectura de la solución | Elaboración de diagramas de componentes, especificación de capas desacopladas y contratos de API. | Draw.io, herramientas de diagramación UML | Semanas 2 a 4 | Eduardo Kusar | Facilitador: Claridad en el alcance técnico de la plataforma. Obstaculizador: Indefinición temprana de interfaces de APIs externas. |
| Gestionar proyectos informáticos | Definir formalmente el proyecto y planificar Sprints | Redacción formal de la propuesta técnica y estimación inicial del esfuerzo en iteraciones Ágiles. | Plantillas de informe técnico, hojas de cálculo | Semanas 3 a 4 | Nicolás Vidal | Facilitador: Conocimiento del marco de trabajo Scrum. Obstaculizador: Desajuste entre estimaciones y disponibilidad horaria. |
| Gestionar proyectos informáticos | Definir product backlog | Estructuración, priorización y desglose de Épicas en historias de usuario con criterios de aceptación. | Product Backlog | Semanas 3 a 4 | Karin Pohl (PO) / Nicolás Vidal | Facilitador: Validación directa del valor por parte del cliente. Obstaculizador: Cambios de alcance no consensuados. |
| Desarrollar una solución de software | Configuración inicial de entornos de desarrollo | Creación del repositorio central en GitHub bajo Git Flow y configuración de contenedores de desarrollo. | GitHub, Docker, Docker-Compose | Semanas 3 a 4 | Eduardo Kusar | Facilitador: Manejo previo de contenedores y Git. Obstaculizador: Incompatibilidad de configuración en entornos locales. |
| Desarrollar una solución de software | Hito 1: Fin de fase de planificación e inicio del desarrollo | Hito de control: aprobación de requerimientos, arquitectura base y setup operativo completado. | Documentación técnica, repositorio inicial | Fin Semana 4 | Todo el equipo | Facilitador: Aprobación formal de la línea base por el docente y cliente. |
| Desarrollar una solución de software | Backend: Construir APIs de gestión de documentos (Doc) y proceso de flujo base (Flow) | Construcción de endpoints RESTful para la persistencia, almacenamiento e inicio del ciclo de solicitudes. | Framework backend, RDBMS, Postman | Semanas 5 a 7 | Eduardo Kusar | Facilitador: Esquema relacional estructurado. Obstaculizador: Desfases entre especificaciones de API y frontend. |
| Desarrollar una solución de software | Backend: Microservicio notificaciones | Implementación de lógica de emisión de alertas por correo electrónico ante cambios de estado. | Servicio de envío de correos de MasterBase (API) | Semana 7 | Eduardo Kusar | Facilitador: Servicios de correo desacoplados del núcleo transaccional. Obstaculizador: Bloqueos de servidores de correo externos. |
| Desarrollar una solución de software | Frontend: Implementar inicio de sesión con Keycloak | Integración de autenticación centralizada mediante tokens JWT y proveedor de identidad Keycloak. | Keycloak, framework frontend, JWT | Semanas 5 a 7 | Kevin Soto | Facilitador: Documentación de Keycloak. Obstaculizador: Complejidad en la integración Keycloak - React |
| Desarrollar una solución de software | Frontend: Vistas de carga y flujo de solicitudes | Maquetación y programación de pantallas de registro, detalle y consulta básica de solicitudes. | HTML5, CSS3, React | Semanas 6 a 7 | Nicolás Vidal / Kevin Soto | Facilitador: Mockups validados previamente. Obstaculizador: Modificación de campos requeridos durante el desarrollo. |
| Realizar pruebas de certificación | Testing: Validar flujo base completo y auth | Ejecución de casos de prueba sobre autenticación, persistencia y trazabilidad del flujo base. | Postman, Test cases en el Plan de Pruebas | Semanas 6 a 7 | Kevin Soto | Facilitador: Casos de prueba vinculados a criterios de aceptación. Obstaculizador: Detección tardía de inconsistencias en endpoints. |
| Desarrollar una solución de software | Hito 2: Primera versión del sistema funcional | Hito de control: despliegue y validación del incremento con flujo documental base operativo. | Incremento funcional desplegado | Fin Semana 7 | Todo el equipo | Facilitador: Demostración exitosa ante el cliente en Sprint Review. |
| Desarrollar una solución de software | Backend: RBAC y flujos configurables según Áreas y roles | Desarrollo del motor de reglas para estados jerárquicos y control de accesos granular. | Spring Boot, esquemas RBAC | Semanas 8 a 11 | Eduardo Kusar | Facilitador: Jerarquía/Organigrama de usuarios claramente definida por el cliente. Obstaculizador: Complejidad algorítmica de la máquina de estados. |
| Desarrollar una solución de software | Frontend: Vistas de administración y gestión de roles y Áreas; configuración de flujos | Desarrollo de paneles de administración para parametrizar flujos de aprobación y permisos. | React, componentes UI | Semanas 8 a 11 | Nicolás Vidal | Facilitador: Mockup de vistas administrativas. Obstaculizador: Exceso de opciones de configuración en interfaz de usuario. |
| Realizar pruebas de certificación | Testing: Validar flujos personalizados y controles de acceso | Pruebas de seguridad y roles para certificar la segregación de funciones según perfiles. | Suites de pruebas automatizadas | Semanas 8 a 11 | Kevin Soto | Facilitador: Matriz de roles y permisos estandarizada. Obstaculizador: Vulnerabilidades en rutas protegidas. |
| Desarrollar una solución de software | Hito 3: Sistema con flujos configurables y adaptables | Hito de control: validación de la personalización de estados y permisos por Área. | Incremento funcional desplegado | Fin Semana 11 | Todo el equipo | Facilitador: Trazabilidad completa de autorizaciones en backend. |
| Desarrollar una solución de software | Backend: Implementar motor de planillas dinámicas | Construcción del esquema y lógica para la generación de formularios parametrizables. | Base de datos relacional, motor JSON | Semanas 12 a 16 | Eduardo Kusar | Facilitador: Normalización relacional previa (3FN). Obstaculizador: Manejo de datos dinámicos no estructurados. |
| Desarrollar una solución de software | Backend: Implementar microservicio de consultas a la IA. | Integración con APIs de IA para extracción de datos, validación y apoyo documental. | APIs de modelos de lenguaje (LLM), SDKs | Semanas 13 a 15 | Eduardo Kusar / Kevin Soto | Facilitador: Disponibilidad de APIs de IA accesibles. Obstaculizador: Tiempos de respuesta y variabilidad en los outputs de IA. |
| Desarrollar una solución de software | Frontend: Vista de creación de planillas y formularios | Construcción de interfaz interactiva para el diseño dinámico de formularios y campos. | React, generador de forms | Semanas 12 a 14 | Nicolás Vidal | Facilitador: Componentes visuales reutilizables. Obstaculizador: Validación compleja de tipos de datos en el cliente. |
| Desarrollar una solución de software | Frontend: Vista de procesamiento de planillas usando IA y de validación de solicitudes con IA | Interfaz de revisión asistida que presenta sugerencias predictivas y datos extraídos. | React, componentes UI | Semanas 14 a 16 | Nicolás Vidal | Facilitador: Especificación precisa de las API del servicio LLM. Obstaculizador: Renderizado lento ante respuestas pesadas del microservicio. |
| Realizar pruebas de certificación | Testing: Validar flujos con planillas, rellenado automático con IA y revisión de solicitudes con IA | Verificación integral de la precisión del autocompletado y estabilidad de formularios dinámicos. | Casos de prueba de integración y regresión | Semanas 12 a 16 | Kevin Soto | Facilitador: Conjunto de documentos de prueba provistos por el cliente. Obstaculizador: Casos borde no contemplados en respuestas de IA. |
| Desarrollar una solución de software | Corregir bugs críticos | Refactorización y resolución de incidencias bloqueantes detectadas en testing. | Log de impedimentos, IDEs de desarrollo | Semanas 15 a 16 | Todo el equipo | Facilitador: Trazabilidad directa de errores en log de incidencias. Obstaculizador: Regresiones al aplicar parches de código. |
| Gestionar proyectos informáticos | Revisión final con el Docente | Sesión de retroalimentación técnica y revisión de cumplimiento de estándares del diseño. | Producto Mínimo Viable | Semana 16 | Todo el equipo | Facilitador: Acompañamiento docente continuo en taller. Obstaculizador: Ajustes de formato o evidencias de última hora. |
| Desarrollar una solución de software | Hito 4: Sistema completo con integración con IA | Hito de control: solución integral operativa con plantillas dinámicas y microservicio de IA. | MVP desplegado y testeado | Fin Semana 16 | Todo el equipo | Facilitador: Cumplimiento de criterios de aceptación del Sprint 3. |
| Gestionar proyectos informáticos | Entrega y cierre del proyecto | Consolidación de documentación final de ingeniería, repositorio limpio y congelamiento de versión. | Repositorio GitHub, documentación técnica | Semanas 17 a 19 | Todo el equipo | Facilitador: Base documental construida progresivamente en Sprints. Obstaculizador: Desfases en la consolidación de evidencias finales. |
| Desarrollar una solución de software | Entrega de la demo | Puesta a punto y despliegue del software funcional para la demostración ante la comisión. | Entorno de ejecución en contenedores Docker | Semanas 17 a 19 | Todo el equipo | Facilitador: Infraestructura contenerizada y replicable. Obstaculizador: Fallas imprevistas de red o servicios externos. |
| Gestionar proyectos informáticos | Defensa del proyecto | Exposición formal de la solución desarrollada, justificación de arquitectura y resultados. | Presentación ejecutiva, informe técnico | Semanas 17 a 19 | Todo el equipo | Facilitador: Dominio técnico del sistema por parte de los integrantes. Obstaculizador: Limitaciones de tiempo en la exposición oral. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.