Plan de pruebas de software

Sistema de Gestión Documental y Flujos de Aprobación

Versión 2.1

Fecha: 15/10/2026

Historia de Revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 12-09-2025 | 1.0 | Estructura base del documento. | Eduardo Kusar |
| 12-10-2026 | 2.0 | Reescritura completa con los datos del proyecto: alcance, objetivos y estrategia de pruebas en formato mínimo y ágil. | Nicolas Vidal |
| 16-10/2026 | 2.1 | Se agrega Anexo con historias de usuario y criterios de todo el proyecto. | Eduardo Kusar |

Tabla de Contenidos

1 Introducción	2

1.1 Resumen ejecutivo	3

1.2 Objetivos	3

1.3 Documentación Relacionada	3

2 Alcance	4

2.1 Etapas	4

2.2 Elementos de pruebas	4

2.3 Tipos de pruebas	5

2.4 Fuerza de alcance	5

3 Estrategia de Pruebas	6

3.1 Tipos de pruebas	6

3.2 Priorización	7

3.3 Profesionales	7

3.4 Ambiente de pruebas	8

3.4.1 Preparación del ambiente de pruebas	9

3.4.2 Diseño del ambiente de pruebas	9

3.4.3 Diseño ambiente de pruebas	10

3.4.4 Integración del ambiente de pruebas y configuración	10

3.4.5 Generación de datos	11

3.4.5.1 Muestra de producción	11

4 Actividades e Hitos del Plan de Pruebas	11

5 Entregables	13

5.1 Artefactos	14

5.2 Plan de pruebas	14

5.2.1 Criterio de entrada para el “Plan de pruebas”	14

5.2.2 Criterio de salida para el “Plan de pruebas”	14

5.2.3 Criterio de suspensión y resumisión	15

5.3 Resultados de las pruebas	15

5.4 Reporte de defectos	15

6 Anexos	16

A: Tareas del proyecto	17

Glosario	18

Referencias	18

# Introducción

## Resumen ejecutivo

Este plan define qué se prueba y cómo se prueba en el Sistema de Gestión Documental y Flujos de Aprobación, la cual es una plataforma web en la que los colaboradores registran documentos, los revisores asignados los aprueban, rechazan o piden correcciones, y los administradores configuran áreas, usuarios, roles, flujos de revisión, plazos (SLA), plantillas y tipos de documento. La plataforma incorpora además asistencia con IA y notificaciones por correo.

El proyecto se desarrolla con Scrum y el plan de pruebas es un documento vivo, donde se fija el alcance, los objetivos y la estrategia, y se revisa al cierre de cada sprint. El detalle de cada prueba no está aquí, sino en el archivo "Casos de prueba".

## Objetivos

- Lograr que cada criterio de aceptación de todas las historias de usuario del proyecto tenga una prueba asociada. Esto es lograr una cobertura del 100%

- Asegurar la calidad en la implementación de los flujos críticos del negocio

- Asegurar el control de acceso.  Esto es que cada usuario vea y haga sólo lo que su rol, su área y su asignación le permiten.

- Asegurar la calidad y estabilidad del sistema con pruebas de regresión al finalizar cada Sprint.

- Asegurar la calidad no funcional antes en la fase 3 del Capstone, en donde se verifican la seguridad, el comportamiento bajo carga y el límite del sistema bajo estrés.

- Controlar y monitorear el avance con tres indicadores: porcentaje de criterios cubiertos, porcentaje de casos en estado OK y defectos abiertos por criticidad.

## Documentación Relacionada

| Documento | Qué contiene | Link |
| --- | --- | --- |
| Casos de prueba | Un caso por prueba automatizada, con precondición, acción, resultado esperado, tipo, criticidad y estado. | Casos de prueba |
| Matriz de trazabilidad | matriz criterio de aceptación × caso y porcentaje de cobertura. | Matriz de trazabilidad.xlsx |
| Product Backlog y Sprint Backlog | Historias de usuario y criterios de aceptación oficiales (fuente de lo que se prueba). | Product y Sprint Backlog.xlsx |
| Suite automatizada (tests/e2e) | Código de las pruebas E2E con Playwright. | “\tests\e2e\dist\src\specs” |

# Alcance

## Etapas

El alcance completo es el Product Backlog: 36 historias de usuario con 193 criterios de aceptación, desarrolladas en 3 sprints. La fase 3 del Capstone incluye el sprint 3 y una etapa final de estabilización.

| Etapa | Contenido | Historias | CA |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Sesiones, flujo base de aprobación y notificaciones. | US-01 a US-12 | 60 |
| Sprint 2 | Organización y áreas, RUT, flujos configurables, roles y permisos, SLA, inventario, descarga y dashboard. | US-13 a US-26 | 78 |
| Fase 3 · Sprint 3 | Recuperación de contraseña, planillas y plantillas dinámicas, IA, control de versiones, tipos de documento y correlativos, notificaciones por correo. | US-27 a US-36 | 55 |
| Fase 3 · Estabilización | Cierre de la cobertura pendiente y pruebas no funcionales de seguridad, carga y estrés (sección 4.7). | — | — |
| Total |  | 36 historias | 193 |

## Elementos de pruebas

Se probarán los siguientes módulos funcionales del sistema El detalle de cada historia y de cada criterio de aceptación está en el Anexo A.

| Módulo | Historias de usuario |
| --- | --- |
| Autenticación y sesiones | US-01 Iniciar sesión · US-02 Cerrar sesión · US-25 Cambiar contraseña · US-27 Recuperar contraseña |
| Usuarios, organización y permisos | US-03 Gestionar usuarios · US-13 RUT al crear usuario · US-14 Áreas corporativas · US-15 Administrador de área · US-16 Vincular usuarios con áreas · US-19 Roles y permisos |
| Flujos configurables | US-17 Gestionar flujos · US-18 Responsables de revisión · US-20 Plazos (SLA) y alertas |
| Operación documental | US-04 Registrar documento · US-05 Ver revisiones pendientes · US-06 Aprobar · US-07 Rechazar · US-08 Solicitar corrección · US-09 Ver observaciones · US-10 Corregir documento · US-28 Registrar con planilla · US-29 Autocompletar con IA · US-30 Evaluación de la IA · US-31 Control de versiones |
| Plantillas y tipos de documento | US-32 Crear plantilla dinámica · US-33 Gestionar plantillas · US-34 Tipos de documento y correlativos |
| Consulta, inventario y descarga | US-11 Historial de flujos · US-21 Detalle de solicitud · US-22 Consultar documentos · US-23 Estado de mis solicitudes · US-24 Descargar documentos |
| Notificaciones y dashboard | US-12 Notificaciones en bandeja · US-26 Resumen general · US-35 Notificaciones por correo · US-36 Notificaciones por rol y evento |

## Tipos de pruebas

Se ejecutarán este tipo de pruebas:

- En cada sprint (funcionales): pruebas de sistema (E2E en el navegador), de integración (contratos de la API y su efecto en la base de datos, Keycloak, MinIO y RabbitMQ), de seguridad funcional (permisos y accesos) y unitarias del backend.

- En la fase 3 (no funcionales): pruebas de seguridad técnicas, de carga y de estrés.

## Fuerza de alcance

- Servicios externos reales: las APIs de Gemini (IA) y MasterBase (correo) se simulan en las pruebas automatizadas y en las de carga. Con el servicio real solo se hace una prueba de humo manual.

- Compatibilidad con otros navegadores y dispositivos móviles: las pruebas se ejecutan en Chromium de escritorio (1280×720).

- Pruebas unitarias del frontend: el comportamiento de la interfaz se cubre con las pruebas E2E.

- Ambiente productivo: todas las pruebas, incluidas las de carga y estrés, se ejecutan en el ambiente local del equipo, no en producción.

# Estrategia de Pruebas

Las pruebas se hacen dentro de cada sprint, junto con el desarrollo de cada historia, y no en una fase separada al final. Tres reglas guían el trabajo:

- Cada criterio de aceptación debe tener al menos un caso de prueba. El caso de prueba es una prueba que lleva en su título la etiqueta del criterio que verifica, por ejemplo CA 10.5.

- Se automatiza todo lo que se puede verificar de forma repetible. Las pruebas manuales quedan para la validación visual conjunta de una historia nueva y para una exploración puntual.

- La prueba se ajusta al criterio de aceptación, no al revés. Si una prueba falla porque el sistema no cumple el criterio, se corrige el sistema.

## Tipos de pruebas

Las pruebas de sistema, integración y seguridad se registran en el Excel de casos de prueba y se agregan a medida que se desarrollan sus historias de usuario. Las pruebas no funcionales se registran en el mismo Excel, en una pestaña propia. Las pruebas unitarias del backend se gestionan en el propio código y se reportan como resultado global en consola.

| Tipo | Qué verifica | Herramienta | Cuándo se ejecuta |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitarias e integración de backend | Reglas de negocio de los servicios, validación del esquema de base de datos y la máquina de estados de las solicitudes. | JUnit 5, Spring Boot Test, Mockito | En cada cambio, de forma focalizada. Previo al cierre de un Sprit, validando el 100% de las pruebas. |
| Sistema (E2E) | Flujos completos del usuario en la interfaz, usando el sistema real levantado en local. | Playwright (Chromium) | Al terminar cada historia y en la regresión de cierre de sprint. |
| Integración (vía API) | Contratos de la API (códigos HTTP y de error). | Playwright (cliente HTTP) | Junto con las pruebas E2E. |
| Seguridad funcional | Acceso sin sesión, bloqueo por fuerza bruta, permisos por rol y por área, aislamiento entre áreas, revisor asignado, descarga protegida. | Playwright (interfaz y API) | Junto con las pruebas E2E. |
| Seguridad técnica | Vulnerabilidades comunes (OWASP Top 10). | OWASP ZAP, OWASP Dependency-Check, npm audit | Fase 3. |
| Carga | Tiempos de respuesta y errores con la cantidad de usuarios concurrentes esperada. | k6 | Fase 3. |
| Estrés | Punto de quiebre del sistema y su recuperación sin pérdida ni corrupción de datos. | k6 | Fase 3. |

## Priorización según criticidad

Cada caso tiene una criticidad. Si falta tiempo, se ejecutan y corrigen primero los casos de mayor criticidad

| Criticidad | Criterio |
| --- | --- |
| Crítica | Flujo principal del negocio (registrar, aprobar, rechazar, pedir corrección, corregir y reenviar) o riesgo de exponer datos o permisos. |
| Alta | Funcionalidad importante, como gestión de usuarios, áreas, roles y flujos; notificaciones; historial; descarga de documentos. |
| Media | Validaciones de formulario, filtros, contadores y mensajes. |
| Baja | Aspectos cosméticos sin impacto funcional. |

## Ciclo de pruebas en el Sprint

- Refinamiento: la historia entra al sprint con criterios de aceptación claros y verificables.

- Desarrollo: se implementa la historia junto con sus pruebas unitarias y de integración.

- Prueba E2E: se escriben o actualizan las pruebas E2E con sus criterios, y se ejecutan con validación visual (modo con interfaz de Playwright).

- Registro: se agregan o actualizan los casos en el Excel de Casos de Prueba.

- Regresión de cierre: antes de la revisión del sprint se ejecutan todas las pruebas unitarias y la suite E2E completa.

- Revisión y retrospectiva: se revisan la cobertura, los defectos abiertos y los ajustes a este plan.

## Registro de Defectos o Bugs

En caso de quedar un defecto pendiente, se registra su descripción como tarjeta en el tablero Trello del sprint, con la etiqueta "bug", el caso de prueba afectado, los pasos para reproducirlo y la evidencia de Playwright (traza, video o captura). Su severidad es la criticidad del caso.

# Ambiente y Datos de prueba

## Ambiente

Las pruebas se ejecutan en un ambiente local levantado con Docker Compose, igual para todo el equipo:

| Componente | Detalle |
| --- | --- |
| Frontend | React con Vite (puerto 3000). |
| Backend | Spring Boot 3.2 con Java 21 (sistema-principal), migraciones Flyway. |
| Servicios de soporte | PostgreSQL 16, Keycloak 24 (autenticación), MinIO (almacenamiento de archivos), RabbitMQ 3.13 (eventos asincrónicos). |
| Pruebas E2E | Playwright en contenedor (scripts/run-e2e-tests.ps1, con opción -UI para validación visual). |
| Pruebas de backend | Maven con JUnit 5 en contenedor. |
| Pruebas no funcionales (fase 3) | k6 para carga y estrés; OWASP ZAP para el escaneo de seguridad; OWASP Dependency-Check y npm audit para dependencias. |

## Datos de Prueba

- Datos base del sistema cargados por las migraciones de la base de datos (catálogos, roles del sistema, tipos de evento).

- Un seed automatizado que la suite ejecuta antes de las pruebas que contiene datos sobre: áreas (Operaciones, Finanzas, Bodega) con sus jefaturas, usuarios por rol, flujos de revisión y roles de prueba. Diseñado para su ejecución sin duplicar datos.

- Cada prueba crea los datos propios que modifica, para no depender del orden de ejecución. Si una prueba modifica un dato compartido, lo restaura al terminar.

- Para carga y estrés se generan por script datos sintéticos de volumen (miles de solicitudes, documentos y usuarios) sobre una base aparte, para no alterar los datos de la suite funcional.

- No se usan datos reales de producción. Todas las credenciales de prueba están en docs/SYSTEM_INVARIANTS.md.

## Evidencia

Playwright genera un reporte HTML por ejecución, con video de cada prueba y traza. La evidencia de la regresión de cierre se guarda en la carpeta "evidencias" del proyecto en Google Drive.

# Roles y Responsabilidades

El equipo no tiene un rol de QA dedicado. El integrante del equipo de desarrollo encargado de la implementación de un criterio de aceptación es quien también desarrolla y ejecuta sus pruebas. Adicionalmente, un integrante del equipo puede tener como tarea mejorar las pruebas ya implementadas o cubrir brechas detectadas.

| Rol | Responsabilidad en las pruebas |
| --- | --- |
| Product Owner | Define y aclara los criterios de aceptación. Acepta las historias en la revisión del sprint. |
| Equipo de desarrollo (Eduardo Kusar, Kevin Soto, Nicolás Vidal) | Escribe las pruebas unitarias y E2E de cada historia; las ejecuta; registra casos, estados y defectos; ejecuta la regresión de cierre. |
| Scrum Master | Vela por que se cumplan los criterios de salida antes de cerrar el sprint y elimina bloqueos del ambiente de pruebas. |
| Agentes de IA (apoyo) | Asisten en la implementación de pruebas y en la auditoría de cobertura, siempre con revisión y aprobación del equipo. |

# Entregables, Métricas e Inventario de Pruebas

## Entregables

- Casos de prueba y Matriz de trazabilidad (Excel)

- Reporte de ejecución de Playwright de la regresión de cierre de cada sprint, con su evidencia.

- Este plan, actualizado al cierre de cada sprint si cambia el alcance o la estrategia.

## Métricas

| Métrica | Cálculo | Meta al cierre de sprint |
| --- | --- | --- |
| Cobertura de criterios | Criterios con al menos un caso / total de criterios | 100% |
| Casos aprobados | Casos en estado OK / total de casos | 100% |
| Defectos abiertos | Defectos por criticidad | 0 Críticos y 0 Altos |
| Hallazgos de seguridad (fase 3) | Hallazgos abiertos por severidad | 0 Críticos y 0 Altos |
| Rendimiento bajo carga (fase 3) | Percentil 95 del tiempo de respuesta y tasa de errores | Según las metas de la sección 4.7 |

Estado al 18/10/2026:

- los 138 criterios de los sprints 1 y 2 tienen al menos un caso de prueba (100% de esos sprints; 71,5% del alcance total de 193).

# Glosario

| Término | Significado |
| --- | --- |
| HU / US | Historia de usuario (US-01 a US-36). |
| Percentil 95 | Tiempo de respuesta que no supera el 95% de las peticiones. |
| OWASP | Fundación que publica guías de seguridad web; su Top 10 lista los riesgos más comunes. |
| CA | Criterio de aceptación de una historia de usuario. |
| CP | Caso de prueba. En este proyecto, cada caso corresponde a una prueba automatizada. |
| E2E | Prueba de punta a punta: ejercita el sistema completo desde el navegador o la API. |
| RBAC | Control de acceso basado en roles: qué puede hacer cada usuario según su rol y su área. |
| SLA | Plazo máximo de revisión, en días hábiles, por tipo de documento. |
| Seed | Carga automática de datos de prueba antes de ejecutar la suite. |
| DoD | Definition of Done: condiciones para considerar terminada una historia. |
| Regresión | Ejecución de toda la suite para comprobar que lo que funcionaba sigue funcionando. |