## Slide 1
PROYECTO DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS
Integrantes:
Eduardo Kusar
Nicolas Vidal
Kevin Soto
Profesor:
MAURICIO CARLOS FIGUEROA COLARTE
Asignatura:
Capstone_003D
Viña del Mar
6 de octubre 2026
01

## Slide 2
Índice
02
Contexto
1
Problema
2
Necesidad
3
Solución
4
Requerimientos e HU
5
Arquitectura
6
Modelo de datos
7
Metodología
8
Roles
9
Evidencias por sprint
10
Cronograma
11
Demostración
12
Conclusiones
13
Reflexión final
14

## Slide 3
01 Contexto
03

## Slide 4
Contexto
Masterbase es una empresa tecnológica dedicada a la automatización de procesos de negocio a través de su propia plataforma
Sede central
Presencia internacional
Oficina en Chile
Tallinn, Estonia
Europa y America
Santiago
Su negocio se enfoca en soluciones de operaciones, comunicaciones, documentos y Gestión de datos para empresas de cualquier industria
04

## Slide 5
02 Problema
05

## Slide 6
Problema
La gestión documental en las organizaciones presenta varios desafios:
Gestión manual
Información dispersa
Sin trazabilidad
Tareas y aprobaciones gestionadas de forma manual.
Documentos en distintos canales y áreas
No hay control formal de cambios
Como resultado, se generan demoras, pérdida de información y falta de visibilidad sobre el estado de cada solicitud de revisión documental.
06

## Slide 7
03 Necesidad
07

## Slide 8
Necesidad
Frente a estos desafíos, Masterbase requiere una solución tecnológica que apoye la gestión de documentos y solicitudes de cambios.
Evitando
Pérdidas de información
Retrasos en procesos
Orden
Control
Visibilidad
Procesos estandarizados, sin depender de tareas manuales
Reglas claras de aprobación y responsables definidos
Estado de cada solicitud disponible en todo momento
08

## Slide 9
04 Solución
09

## Slide 10
Solución
→
→
→
Desarrollamos una solución web de gestión de solicitudes configurable, inteligente y adaptable a cualquier organización:
Registrar
Revisar
Decidir
Notificar
10
Alertas en tiempo real
Documentos o Plantillas configurables
Aprobar, rechazar o hacer observaciones para corregir.
Así logramos mayor control documental, más eficiencia en procesos y trazabilidad completa de cada solicitud
Con apoyo de la IA

## Slide 11
05 Requisitos, Épicas
e Historias de Usuario
11

## Slide 12
Requisitos Funcionales
Registro de documentos
Registrar solicitudes con la información necesaria.
Inventario documental
Gestionar y descargar documentos guardados en el sistema
Revisión de solicitudes
Aprobar, rechazar o hacer observaciones para mejorar.
Historial de solicitudes
Consultar el historial para hacer trazabilidad.
Reportes y Dashboards
Generar reportes y visualizar información para apoyar la gestión.
Revisión asistida por IA
Utilizar IA para apoyar la revisión y autocompletado de documentos.
12

## Slide 13
Requisitos No Funcionales
Seguridad
Proteger la información y controlar el acceso según los roles
Rendimiento
Responder de manera rápida a las acciones del usuario
Escalabilidad
Permitir futuras mejoras y crecimiento de la solución
Usabilidad
Interfaz clara y fácil de utilizar
Disponibilidad
Permitir el acceso al sistema cuando sea necesario
13

## Slide 14
Épicas
Definimos cuatro grandes frentes de trabajo para construir la solución
  Flujos
Definición y gestión del flujo de aprobación de las solicitudes.
  2.Inventario de documentos
Registro, organización y consulta de documentos.
Integración de IA para apoyar la revisión de documentos y solicitudes.
  3.Inteligencia Artificial
Creación y utilización de plantillas adaptables a distintos tipos de solicitudes y documentos.
  4.Plantillas
14

## Slide 15
Historias de usuario
Usuario
Quiero revisar documentos con apoyo de IA, para agilizar el proceso de validación.
Revisor
Emisor
Quiero crear solicitudes utilizando plantillas, para facilitar y estandarizar el ingreso de información.
Quiero consultar y descargar documentos, para acceder rápidamente a la información
Quiero recibir notificaciones sobre el estado de mi solicitud, para mantenerme informado.
Quiero administrar usuarios, áreas, roles y plantillas, para definir y controlar los flujos operacionales de mi organización.
Administrador
15
Definimos 36 Historias de usuario.

## Slide 16
06 Arquitectura
16

## Slide 17
Arquitectura
17

## Slide 18
07 Modelo de Datos
18

## Slide 19
19
Modelo de Datos
Modelo relacional normalizado (3FN) en PostgreSQL
Base de Datos
Sistema Principal

## Slide 20
08 Metodología
20

## Slide 21
Metodología
Metodología ágil · Scrum
21

## Slide 22
09 Roles
22

## Slide 23
Roles
Nicolas Vidal Toledo
Karin Pohl
Eduardo Kusar - Nicolas Vidal - Kevin Soto
Trabajamos bajo los tres roles clave del marco de Scrum
Scrum Master
Equipo de Desarrollo
Product Owner
Guía del equipo y del cumplimiento de la metodología Scrum
Equipo autogestionado y encargado de generar incrementos
Define prioridades, valida los avances y entregables del producto.
23

## Slide 24
10 Evidencias
por Sprint
24

## Slide 25
Sprint 1
Terminado
25

## Slide 26
Sprint 1 - Backlog
26
Completamos 12 historias de usuario
10.1 Sprint backlog

## Slide 27
Sprint 1 - kanban
27
10.2 Kanban Board (Trello)

## Slide 28
Sprint 1 - Impedimentos
11 Impedimentos
  Todos resueltos
28
10.3 Log de Impedimentos
Se detallaron tareas en Trello, se corrigieron pruebas E2E y se adelantó trabajo antes de Fiestas Patrias.

## Slide 29
Sprint 1 - burndown chart
29
10.4 Burndown chart
Sprint 1: trabajo siempre adelantado a la línea ideal.
El 17 y 18/09 hubo una pausa por Fiestas Patrias y se llegó a 0 h el 24/09, un día antes.

## Slide 30
10.5 Acta Sprint Review
Sprint 1 firmado por el Product Owner el 24/09
Página de firmas del acta (PDF)
Realizado el 24/09 por Zoom
Sprint Review con Karin Pohl, Product Owner de Masterbase
Revisamos 12 historias de usuarios y sus criterios de aceptación
7 observaciones del cliente
Tipo de documento, historial con estado, notificaciones por perfil, versiones y plazos; pasaron al backlog
Sprint 2: Review con la clienta al cierre, el 16/10
30

## Slide 31
Sprint 2
En curso
31

## Slide 32
32
Sprint 2 - Backlog
10.1 Sprint backlog
Planificamos 14 historias de usuario. Llevamos 12 completas.

## Slide 33
Sprint 2 - kanban
33
10.2 Kanban Board (Trello)

## Slide 34
Sprint 2 - Impedimentos
1 Impedimentos
  Resuelto!
34
10.3 Log de Impedimentos

## Slide 35
Sprint 1 - burndown chart
35
10.4 Burndown chart
Sprint 2: Al día de hoy, 12/10, se estiman 20 h pendientes.
Vamos 4 horas adelantados, sin ningún atraso importante.

## Slide 36
11 Cronograma
36

## Slide 37
Cronograma
37
Ajustado según retroalimentación.
Hoy: semana 10 (12/10), terminando el Sprint 2
Hitos: presentaciones e incrementos. H4 es la defensa final

## Slide 38
12 Demostración en Vivo
38
En vivo: http://107.173.204.19
Historias de usuario clave
1. Iniciar sesión con Keycloak (Sprint 1)
2. Registrar documento y seguir su estado (Sprint 1)
3. Revisar: aprobar, rechazar o pedir corrección (Sprint 1)
4. Corregir, ver historial y notificaciones (Sprint 1)
5. Crear área y configurar un flujo (Sprint 2)

## Slide 39
13 Conclusiones y
Próximos Pasos
39

## Slide 40
Conclusiones y Próximos Pasos
40
Conclusiones
Próximos pasos
16/10
Cerrar Sprint 2 con Sprint Review firmado.
Sem 11
Negociar con la clienta el alcance extra para el Sprint 3.
Sem 11-14
Sprint 3: plantillas dinámicas, servicio de IA (revisión y autocompletado) y nuevo alcance.
Sem 15-18
Fase 3: Manuales, documentación final y defensa
✓
Flujo base operativo
12/12 historias validadas por la clienta y 33 casos de prueba automatizados.
✓
Feedback temprano
Mejoró la solución, pero amplió el alcance: hay que priorizar.
✓
Arquitectura desacoplada y con uso de contenedores (Docker)
Facilitó trabajar en paralelo y desplegar en un VPS sin problemas de configuración.

## Slide 41
14 Reflexión Final
41

## Slide 42
Una reflexión
42
Nicolas
Eduardo
Kevin
Aprendí que aportar valor al producto no consiste únicamente en programar. También implica comprender las necesidades de la clienta. Así, el producto no solo funciona técnicamente, sino que también resulta útil.
Gracias a este proyecto pude entender mejor como se trabaja con un cliente y cómo sus necesidades se pueden transformar en una buena solución, tambien aprendi a trabajar de forma ordenada con mi equipo
En este proyecto tuve la oportunidad de consolidar mis habilidades construyendo un sistema que resuelve una necesidad real, incorporando además tecnología de vanguardia mediante la integración de IA.

## Slide 43
¡Gracias por su atención!
37