Acta de Reunión N° 1

Reunión de seguimiento con la clienta – Sprint 1

1. Datos Generales

A continuación, se presentan los datos generales de la reunión realizada con la clienta.

| Proyecto | Gestión Documental de Masterbase |
| --- | --- |
| Clienta | Karin Pohl (Masterbase) |
| Fecha | 16 de septiembre |
| Semana | Semana 6 – Sprint 1 |
| Modalidad | Online (Zoom) |
| Duración aprox. | 30 minutos |
| Redactado por | Kevin Soto |
| Metodología | Scrum |

2. Asistentes

Personas que participaron en la reunión.

| Nombre | Rol | Organización |
| --- | --- | --- |
| Karin Pohl | Clienta | Masterbase |
| Kevin Soto | Equipo de desarrollo (redactor del acta) | Equipo Capstone – Duoc UC |
| Eduardo Kusar | Equipo de desarrollo | Equipo Capstone – Duoc UC |
| Nicolás Vidal | Equipo de desarrollo | Equipo Capstone – Duoc UC |

3. Objetivo de la Reunión

| Objetivo | Revisar con la clienta el avance del proyecto respecto a la Carta Gantt, recibir sus recomendaciones sobre el alcance del Hito 1 y validar las historias de usuario y criterios de aceptación de gestión de usuarios, permisos e historial de flujos. |
| --- | --- |

4. Temas Tratados

Resumen de los puntos más relevantes conversados con la clienta durante la reunión.

| Plazos y alcance del Hito 1 | - La clienta considera muy ambicioso terminar el Hito 1 (primera versión funcional del sistema) en la semana 7, como indica la Carta Gantt, ya que luego vienen los flujos configurables del Sprint 2. - Recomienda ser realistas: definir cuáles funcionalidades se pueden implementar de verdad en el tiempo que queda, en lugar de intentar abarcar el 100 % de la solución. - Prefiere que el equipo reduzca el alcance ahora (por ejemplo, de 10 funcionalidades pasar a 7). |
| --- | --- |
| Diagrama de proceso y definición de la solución | - El equipo debe usar como base el diagrama de proceso que compartió la cliente, para no perder tiempo en esa etapa. - Antes de configurar la plataforma, se debe tener claro el qué, por qué, para qué y quién de la solución, junto con sus funcionalidades. - Se destaca la importancia de definir los formularios de ingreso, es decir, qué información se le pedirá al usuario. - Se sugiere trabajar con plantillas tipo según el documento (cotizaciones por producto, contratos de trabajo, contratos de prestación de servicios, etc.), tomando como referencia los productos y áreas de Masterbase. |
| Roles y subroles del equipo | - Además del rol general que se presenta al profesor, cada integrante debe tener subroles y responsabilidades claras (por ejemplo: diagrama de proceso, validación de plantillas, desarrollo). - Esto permite medir el avance de cada uno y apoyarse entre compañeros si alguien se ve sobrepasado. - Los subroles deben quedar asociados a hitos y fechas en la Carta Gantt. |
| Formatos de documentos por área de Masterbase | - Administración y Finanzas (incluye Recursos Humanos): contratos, anexos y evaluaciones se suben en PDF. - Plataforma y Servicio (testing y documentación): también trabaja en PDF. - Otras áreas comparten información principalmente por SharePoint, en Word, PDF o Excel. - Desarrollo: el formato depende del trabajo; por ejemplo, archivos .txt para depuración. - Nicolás compartirá el organigrama de Masterbase con el equipo para conocer las áreas. |
| Revisión de la historia de usuario de gestión de usuarios | - Al crear un usuario se debe revisar qué datos se piden (nombre completo, correo y RUT) y si se registran uno o dos apellidos. - Se debe agregar una validación con un identificador único (RUT o correo), ya que pueden existir personas con el mismo nombre y apellidos. - Se validan los criterios: solo los administradores gestionan usuarios y toda acción de gestión queda registrada en un log. - Se debe aclarar la redacción del criterio “los datos obligatorios deben estar completos”, refiriéndose a campos obligatorios. |
| Permisos por rol y departamento | - Cada usuario solo puede ver los documentos de su departamento y según su rol (por ejemplo, alguien de Administración y Finanzas solo ve documentos de esa área). - Se debe respetar la jerarquía: una jefatura ve los documentos de su equipo, pero no los de su superior directo. - Esto responde al resguardo de la información de la empresa. |
| Historial y trazabilidad de flujos | - Un documento puede ser aprobado, rechazado o devuelto con observaciones al emisor. - El historial debe indicar qué ocurrió, quién lo realizó y cuándo, manejando el concepto de trazabilidad. - El emisor debe poder revisar el estado de todos los documentos que ha enviado y quién los tiene en ese momento. |

5. Acuerdos y Decisiones

Acuerdos alcanzados entre el equipo de desarrollo y la clienta.

- Ajustar el alcance del Hito 1 a funcionalidades realistas según el tiempo disponible. - Usar el diagrama de proceso de la clienta como base para el backlog, revisando que no quede ninguna funcionalidad fuera. - Definir subroles y responsables internos con fechas en la Carta Gantt. - Incorporar validación de identificador único (RUT/correo) en la creación de usuarios. - Aplicar permisos de visualización por departamento, rol y jerarquía. - Priorizar el cumplimiento de lo comprometido con el profesor en la Carta Gantt para la próxima entrega de avance.

6. Compromisos y Responsables

Tareas que se desprenden de la reunión, con su responsable y plazo.

| N° | Compromiso | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definir las funcionalidades que se implementarán en el Hito 1 | Equipo | Semana 7 |
| 2 | Revisar el backlog contra el diagrama de proceso de la clienta | Equipo | Semana 8 |
| 3 | Definir subroles y registrarlos en la Carta Gantt | Equipo | Semana 7 |
| 4 | Compartir el organigrama de Masterbase con el equipo | Nicolás Vidal | Semana 7 |
| 5 | Ajustar criterios de la HU de gestión de usuarios (identificador único y campos obligatorios) | Equipo | Semana 8 |

7. Riesgos e Impedimentos

Riesgos o impedimentos identificados durante la reunión.

- Plazo ajustado para el Hito 1: una falla en esta etapa complicaría el desarrollo de los flujos configurables del Sprint 2. - Alcance demasiado amplio de la solución de gestión documental respecto al tiempo disponible del Capstone. - Posibles usuarios duplicados si no se valida un identificador único.

8. Próxima Reunión

| Próxima reunión | La clienta queda disponible para reunirse semanalmente en el mismo horario. El equipo definirá el día y lo coordinará por correo. |
| --- | --- |

9. Validación del Acta

| Karin Pohl Clienta - Masterbase | Kevin Soto Redactor del acta | Eduardo Kusar Equipo de desarrollo | Nicolás Vidal Equipo de desarrollo |
| --- | --- | --- | --- |